Permasalahan Kemiskinan dan Tantangan Penyediaan Lapangan Kerja (InfoLoker)

Nama Anggota	: Muhammad Mulyadi Sukri (241011140)

: Sahra Salsabila. H (241011023)

: Abdul Aziz (241011105)

: Caroline (241011067)

Latar belakang:

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, tingkat kemiskinan belum sepenuhnya dapat diatasi. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kondisi ini adalah keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai menyebabkan meningkatnya angka pengangguran. Hal ini kemudian berdampak langsung pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak individu yang memiliki keinginan untuk bekerja, namun tidak memiliki akses atau kesempatan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan industri juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan lapangan kerja. Tidak semua tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja, yang pada akhirnya memperparah kondisi pengangguran dan kemiskinan.

Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih serius dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dengan cara meningkatkan penyediaan lapangan kerja yang lebih luas dan merata. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya solusi yang tepat, diharapkan tingkat kemiskinan dapat berkurang dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Rumusan Masalah dan Tujuan Pengembangan Sistem

A. Rumusan Masalah Berdasarkan analisis situasi pasar tenaga kerja saat ini, permasalahan yang diidentifikasi adalah:

- Fragmentasi Informasi: Pencari kerja seringkali kesulitan menemukan informasi lowongan yang valid dan terpusat, karena informasi tersebar di berbagai platform media sosial yang tidak terverifikasi.

- Ketidaksesuaian Kualifikasi (Mismatch): Banyaknya pelamar yang mengirimkan lamaran tidak sesuai dengan kriteria perusahaan karena kurangnya fitur filtrasi yang cerdas pada sistem yang ada.

- Inefisiensi Rekrutmen: Pihak HRD perusahaan seringkali kewalahan dalam mengelola tumpukan dokumen lamaran (curriculum vitae) yang masuk secara manual tanpa sistem pelacakan (tracking) yang terorganisir.

- Kurangnya Transparansi: Pelamar sering tidak mendapatkan kejelasan status lamaran mereka setelah dikirimkan, sehingga menimbulkan ketidakpastian.

B. Tujuan Pengembangan Sistem Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui pengembangan website InfoLoker adalah:

- Sentralisasi Data: Menyediakan platform tunggal yang menyediakan informasi lowongan pekerjaan yang telah melalui proses validasi.

- Otomasi Screening: Mengembangkan fitur filter dan pencarian berbasis kualifikasi untuk membantu perusahaan menemukan kandidat yang paling relevan secara lebih cepat.

- Sistem Manajemen Pelamar (ATS): Memfasilitasi perusahaan dengan dashboard manajemen pelamar untuk memantau proses seleksi dari tahap administrasi hingga wawancara.

- Notifikasi Real-time: Memberikan transparansi status lamaran kepada pengguna melalui pembaruan status di dashboard secara real-time.

Ruang Lingkup / Batasan Sistem

Agar pengembangan sistem tetap fokus dan terukur, ditentukan ruang lingkup serta batasan sebagai berikut:

A. Ruang Lingkup (Scope) Sistem InfoLoker mencakup fungsionalitas berikut:

- Manajemen Akun: Terdiri dari tiga level akses pengguna, yaitu Administrator (pengelola sistem), Perusahaan/Recruiter (pemasang loker), dan Pelamar/Applicant (pencari kerja).

- Penyusunan Profil: Fitur pembuatan CV digital bagi pelamar dan profil profil perusahaan (company profile) bagi rekruter.

- Pencarian dan Filter: Mesin pencari berdasarkan kategori industri, lokasi, rentang gaji, dan tipe pekerjaan (Full-time/Freelance).

- Sistem Lamaran: Fitur upload dokumen pendukung dan pengiriman lamaran dalam satu klik.

- Dashboard Status: Laman khusus bagi pelamar untuk melihat apakah lamaran mereka sedang "Ditinjau", "Diterima", atau "Ditolak".

B. Batasan Sistem (Constraints) Sistem ini memiliki batasan sebagai berikut:

- Fokus Konten: Sistem hanya melayani pengunggahan informasi lowongan pekerjaan dan tidak mencakup fitur kursus pelatihan (online course) atau forum diskusi umum.

- Proses Transaksi: Sistem tidak mengelola proses pembayaran gaji karyawan; sistem berhenti pada tahap finalisasi rekrutmen atau kontrak kerja di luar sistem.

- Verifikasi Data: Validasi keabsahan perusahaan dilakukan secara manual oleh Administrator berdasarkan dokumen legalitas yang diunggah saat pendaftaran akun perusahaan.

- Cakupan Geografis: Data lowongan pekerjaan untuk tahap awal akan difokuskan pada wilayah nasional (Indonesia).

5. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak

5.1 Analisis Alternatif Solusi (platform dan model proses)

A. Justifikasi Platform (Web-Based)

Berdasarkan hasil scoring terhadap 5 kriteria utama, platform Web-Based dipilih sebagai solusi terbaik:

- Aksesibilitas (Skor 9/10): Pengguna (Pelamar & HRD) dapat mengakses sistem dari berbagai perangkat (PC, Laptop, Smartphone) tanpa perlu instalasi aplikasi tambahan.

- Kemudahan Update (Skor 8/10): Pembaruan fitur atau perbaikan bug dapat dilakukan terpusat di server sehingga semua pengguna langsung mendapatkan versi terbaru secara real-time.

- Indeksasi Mesin Pencari/SEO (Skor 9/10): Memudahkan lowongan kerja ditemukan oleh calon pelamar melalui Google, mendukung tujuan sentralisasi data.

- Biaya Pengembangan (Skor 7/10): Lebih efisien dibanding mengembangkan aplikasi native untuk dua OS berbeda (Android & iOS).

- Manajemen Data (Skor 8/10): Memudahkan pengelolaan database CV digital dan profil perusahaan dalam skala nasional

B. Kebutuhan Non-Fungsional (Platform Web)

- Security: Sistem harus menggunakan protokol HTTPS dan enkripsi data untuk melindungi dokumen legalitas perusahaan dan data pribadi pelamar.

- Availability: Website harus memiliki uptime tinggi agar perusahaan dapat memantau proses seleksi kapan saja melalui dashboard.

- Scalability: Arsitektur web harus mampu menangani lonjakan trafik saat ada pembukaan lowongan kerja besar-besaran secara nasional.

C. Risiko Regulasi dan Mitigasi

- Risiko: Pelanggaran UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) terkait penyimpanan CV dan dokumen identitas pelamar.

- Mitigasi: Menerapkan kebijakan privasi yang jelas, enkripsi pada basis data, dan fitur penghapusan akun/data secara permanen jika diminta oleh pengguna.

E. Identifikasi 2 Batasan Utama Solusi

- Ketergantungan Internet: Sebagai platform web, sistem InfoLoker tidak dapat diakses secara offline, sehingga pengguna di area dengan sinyal lemah akan kesulitan memantau status lamaran.

- Verifikasi Manual: Proses validasi keabsahan perusahaan masih bergantung pada verifikasi manual oleh Administrator, yang berpotensi menjadi titik hambat (bottleneck) jika jumlah pendaftar perusahaan melonjak tajam.

Model proses pengembangan perangkat lunak berbasis web

(seperti InfoLoker) paling tepat menggunakan pendekatan Agile/Scrum karena fleksibilitasnya dalam menghadapi perubahan kebutuhan, kolaborasi intensif, dan siklus iterasi cepat. Namun, solusi ini memiliki dua batasan utama: ketergantungan pada internet dan verifikasi manual perusahaan.

Justifikasi Model Proses (berdasarkan artikel ilmiah)

- Agile/Scrum untuk fleksibilitas dan adaptasi

  - Penelitian Khairunnisa Samosir (2024) menunjukkan bahwa metode Agile dalam pengembangan sistem informasi berbasis web meningkatkan efisiensi manajemen proyek dengan menyediakan fitur pemantauan progres, pengelolaan sumber daya, serta komunikasi tim. Agile menekankan kolaborasi dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna, sehingga cocok untuk sistem InfoLoker yang dinamis jurnal.itbaas.ac.id.

- Hybrid Scrum + V-Model untuk kualitas dan kecepatan

  - Studi Marcho Oknivan Tumbade (2024) mengintegrasikan Scrum dengan V-Model dalam pengembangan perangkat lunak berbasis website. Hasilnya, sistem lebih mudah digunakan, mampu melacak status aduan, dan tetap menjaga efektivitas serta efisiensi. Kombinasi ini relevan untuk InfoLoker karena mendukung iterasi cepat sekaligus menjaga kualitas dokumentasi dan pengujian Directory of Open Access Journals.

- Framework Web-Based untuk skalabilitas dan aksesibilitas

  - Artikel Indah Putri Cahaya (2024) menekankan bahwa perangkat lunak berbasis web memfasilitasi interaksi online dengan arsitektur yang terdiri dari antarmuka pengguna, server, dan basis data. Model ini mendukung akses lintas perangkat (PC, laptop, smartphone) tanpa instalasi tambahan, sesuai dengan tujuan InfoLoker untuk menjangkau pencari kerja dan HRD secara luas duniadata.org.

Identifikasi 2 Batasan Utama Solusi Web-Based

| Batasan | Penjelasan |
| --- | --- |
| Ketergantungan Internet | Sistem berbasis web tidak dapat diakses secara offline. Pengguna di daerah dengan koneksi internet lemah akan kesulitan memantau status lamaran atau mengakses lowongan. |
| Verifikasi Manual Perusahaan | Validasi legalitas perusahaan masih dilakukan secara manual oleh administrator. Jika jumlah pendaftar perusahaan meningkat tajam, proses ini bisa menjadi bottleneck yang memperlambat layanan. |